# BTTH01: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04: thiếu điều kiện (1) – chưa làm đủ chức năng, thiếu xóa lịch sử và lọc - PBI-05: thiếu điều kiện (2) – chưa review chéo, và điều kiện (3) – chưa kiểm thử trên điện thoại |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở ứng dụng -> kiểm tra số điện thoại, đường link đáng ngờ -> xem kết quả cảnh báo kèm lý do -> bấm gửi báo cáo Người demo: Developer hoặc Product Owner |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Anh/chị thấy các lý do cảnh báo hiển thị trên màn hình đã dễ hiểu và rõ ràng chưa? - Thao tác từ lúc kiểm tra link, số điện thoại đến khi gửi báo cáo điểm nào gây rắc rối hay khó thực hiện không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2 |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành | Sai: Chỉ được demo các PBI đã Done. PBI-05 chưa Done nên không trình diễn như đã hoàn thành Sửa: Dev hoắc PO demo kịch bản User Journey dựa trên PBI-01,02,03 báo cáo ngắn gọn PBI-04,05 chưa Done |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm | Sai: Sprint Review là buổi trải nghiệm Increament và thảo luận sản phẩm , không phải buổi báo cáo công việc cá nhân Sửa: Stakeholders trực tiếp dùng thử Increament |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau | Sai: Thời gian Stakeholders phản hồi quá ít; SM không có quyền quyết định đưa PBI vào Sprint sau Sửa: Dành thời gian thảo luận liên tục trong buổi họp. PO tổng kết các góp ý nhận được để cân nhắc đưa vào Product Backlog |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal | Cách xử lý: Product Owner ghi nhận ý tưởng tính năng chia sẻ cảnh báo vào Product Backlog dưới dạng PBI mới; không hứa cam kết làm ngay vì nằm ngoài Sprint Goal và cần đánh giá độ ưu tiên |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02) | Cách xử lý: Cụ thể hóa thành lỗi giao diện (Bug UI) đối với PBI-02. Scrum Team ghi nhận và đưa vào Product Backlog để PO xếp độ ưu tiên sửa lỗi trong các Sprint tiếp theo |